Додаток 1

до рішення XVII сесії Кіцманської  міської ради VІІ скликання,

від 20.12.2018р,  № 364/12

### Програма

### розвитку інфраструктури та благоустрою у населених пунктах Кіцманської міської об’єднаної територіальної  громади на 2019 - 2020 роки

Кіцмань

2018

### Зміст

| - Загальна характеристика Програми розвитку інфраструктури та благоустрою у населених пунктах Кіцманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки. |  |
| --- | --- |
| - Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма |  |
| - Мета Програми |  |
| - Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем, ### показники результативності |  |
| - Очікувані результати виконання програми |  |
| - Обсяги та джерела фінансування |  |
| ### 7. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми |  |
| ### 8. Напрямки діяльності та заходи з реалізації Програми |  |

- Загальна характеристика Програми розвитку інфраструктури

та благоустрою у населених пунктах Кіцманської об’єднаної територіальної  громади на 2019 - 2020 роки

| 1. | Назва Програми | Програма розвитку інфраструктури та благоустрою у населених пунктах Кіцманської об’єднаної територіальної громади на 2019 - 2020 роки. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Кіцманська міська рада |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | ____ |
| 4. | Головний розробник програми | Відділ з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства та охорони довкілля |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Кіцманська міська рада, в.о. старостів старостинських округів |
| 6. | Співвиконавці програми | Кіцманське ВУЖКГ |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019 - 2020 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 20 млн. грн.. |
| 12. | Основні джерела фінансування Програми | Місцевий та державний бюджет |

### 2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населених  пунктів Кіцманської ОТГ з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів у сфері благоустрою населених пунктів.

Виконання Програми передбачає:

Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

Покращення екологічного та санітарного стану міста та сіл Кіцманської ОТГ.

Прозорість прийнятих рішень щодо розвитку інфраструктури та благоустрою населених  пунктів Кіцманської ОТГ забезпечить виконання цілей Програми  на створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою.  Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, крім того проведено роботи по встановленню дорожніх знаків, засобів примусового зниження швидкості, нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, впорядкуванню прибудинкових територій, місць відпочинку, встановленню дитячих та спортивних майданчиків, капітальний ремонт тротуарів та ін.

Фінансування Програми дозволить покращити якість послуг з питного водопостачання, зменшити  витрати енергоресурсів через покращення стану водопровідних мереж. Забезпечити очистку та знезараження питної води, покращити стан каналізаційних очисних споруд, очищення стоків.

Покращити недостатній рівень зовнішнього освітлення вуличної мережі,  рівень озеленення міст та сіл Кіцманської ОТГ. Знівелювати на території міста  несанкціоновані звалища і смітники твердих побутових відходів та відходів будівництва. Покращити  стан вулично-дорожньої мережі.

Необхідність комплексного благоустрою територій міста, продиктоване. на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах та постійно зростаючому добробуті населення.

### 3. Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності та надійності функціонування комунального господарства, поліпшення загального благоустрою міських та сільських територій, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Кіцманської ОТГ та покращення його естетичного вигляду для створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців та гостей міст та сіл Кіцманської ОТГ, покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем,

### показники результативності

Реалізація Програми відбудеться шляхом виконання організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та сіл Кіцманської ОТГ, створить сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території м. Кіцмань та старостинських округів (організація прибирання, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, косіння зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів по збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів, встановлення урн для сміття тощо);

Проведення ремонту доріг комунальної власності з відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів, огорож тощо;

Окультурення зелених насаджень з одночасним санітарним видаленням сухостійних, аварійних, фаутних дерев та кущів та формуванням крон існуючих дерев, утриманням газонів, зелених зон;

Забезпечення якісного вуличного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення території Кіцманської ОТГ);

Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

Створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);

Забезпечення належних умов для поховання померлих (впорядкування існуючих кладовищ та проведення ряду заходів по їх розширенню за потреби);

Залучення до виконання робіт з благоустрою міста осіб з числа безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі, а також осіб залучених до виконання громадських робіт;

Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів благоустрою;

Організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят;

Проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у заходах з благоустрою за місцем їх проживання.

забезпечення належної експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста, ремонт та утримання мережі відведення дощових стоків, запровадження заходів з утримання мостів, шляхопроводів та штучних споруд;

проведення роботи щодо покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

- Очікувані результати виконання програми:

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- значне покращення санітарного стану та благоустрою міста Кіцмань та  сіл Кіцманської ОТГ;

- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного вигляду території Кіцманської ОТГ;

- розвиток та модернізацію мереж зовнішнього освітлення, систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення, покрашення якості надання житлово-комунальних послуг;

- відновлення існуючого твердого покриття доріг та тротуарів, влаштування твердого покриття на дорогах, ремонт мостів та пішохідних переходів, забезпечення безпеки дорожнього руху;

- покращення рівня ритуальних послуг, забезпечення охорони та впорядкування кладовищ;

- збільшення площ зелених насаджень, створення паркових зон відпочинку, заміну застарілих насаджень та їх оновлення, більш якісне утримання та обслуговування зеленого господарства;

- покращення загального екологічного стану територій, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище та довкілля;

- підвищення ефективного функціонування підприємства з питань благоустрою;

- впровадження сучасних технологій та спеціалізованого обладнання;

- виконання низки суспільно значимих для міста  та сіл Кіцманської ОТГ  завдань;

- створення належних умов для проживання мешканців, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя;

- підвищення якості житлово-комунальних послуг.

6. Обсяги та джерела фінансування

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2019 рік | 2020 рік | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: |  |  |  |
| міський бюджет | 10 млн. грн.. | 10 млн. грн.. | 20 млн.грн |
| Державний бюджет | В разі надходження | В разі надходження | В разі надходження |

### 7. Організація виконання та контролю за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями Програми:  Кіцманською міською радою,  в.о. старостів старостинських округів, виробничим управлінням житлово-комунального господарства.

Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та виробничим управлінням житлово-комунального господарства міської ради.

Виробничим управлінням житлово-комунального господарства міської ради для здійснення моніторингу Програми  щопівроку, до 15 числа, наступного за звітним періодом місяця, подає до виконавчого комітету міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щорічний звіт про виконання кожного етапу Програми має бути винесений на розгляд постійної комісії міської ради, на яку покладений контроль за її виконанням.

Щорічний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду та після затвердження оприлюднюється на сайті міської ради для інформування Кіцманської ОТГ.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

- Напрямки діяльності та заходи з реалізації Програми

| № з/п | Напрямки діяльності | Орієнтовні суми в тис. грн.. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.Відновлення дорожнього покриття по вул. Будівельній (довжина 200м, ширина 5м) | 60 |
| 2 | 2.Розчистка чагарника та встановлення тротуару по вул. Одеській (довжиною 100м). | 80 |
| 3 | Проведення поточного ремонту будинків по вул. Тургенєва. В будинку №11, №15-ремонт даху та водостічних труб, будинки №11, №15, №15-А, №19-А потребують ремонту цоколю із заміною вікон у підвальних приміщеннях. | 55 |
| 4 | Встановлення тротуару з відповідним розчищенням притротуарних зон від чагарників по вул. Космонавтів (довжиною 120м) | 100 |
| 5 | Встановлення «лежачого поліцейського» на проїжджій частині по вул. Тургенєва. | 6,5 |
| 6 | Заміна цебриння в криниці, яка розташована біля будинку №4 по вул. Космонавтів. | 11 |
| 7 | Ремонт асфальтування прилеглих вулиць до Г.Сковороди на 10-15м (6 вулиць) | 110 |
| 8 | Гравіювання вулиць (щебень мала фракція) вул. Рибна(3-5м3), пров. Сковороди(5м3), вул. Дружби(5м3), вул. Озерна(15м3) | 25 |
| 9 | Ремонт тротуару по вул. Г.Сковороди | 50 |
| 10 | Виготовлення та встановлення автобусної зупинки по вул. Г.Сковороди біля залізничної станції. | 12 |
| 11 | Відновлення дорожньої розмітки(розмежувальної лінії) вул.Г.Сковороди та на ліній узбіччя на після залізно дорожній ділянці. | 6,5 |
| 12 | Формування тротуарної зони на ставковій ділянці вул..Г.Сковороди. | 40 |
| 13 | Встановлення знаку заборони руху важкого транспорту вул. Г.Сковороди, тонажем більше 40тон. | 1,5 |
| 14 | Відновленя дорожнього проїзду та тротуару, встановлення освітлення до залізнодорожнього вокзалу | 30 |
| 15 | Створення системи міських туалетів-вбиралень | 200 |
| 16 | Облаштування пішохідних переходів автоматичними (сенсорними) потужними фонарями освітлення пішохідного переходу. | 25 |
| 17 | Встановлення системи «розумного освітлення» сенсорів руху на стовпи з ліхтарями вуличного освітлення. | 25 |
| 18 | Відновлення асфальтного покриття біля районного військомату та обгородити дану вулицю(наприклад банерами). | 50 |
| 19 | Проведення зміцнення не асфальтового покриття доріг гравієм та грейдерне вирівнювання дорожнього полотна в м.Кіцмань, вул.П.Сагайдачного, вул.О.Суворова, пров.Суворова, вул.Кутузова, вул.Яречевського, пров.Яречевського, вул.Незалежності | 50 |
| 20 | Придбання та встановлення якісних (HD-розрішення) камер відеоспостереження. | 50 |
| 21 | Проведення стерилізації та кліпсування (маркування) усіх бродячих тварин м.Кіцмань. | 20 |
| 22 | Облаштування, освітлення, встановлення сміттєзбірного бака в місці вигулу тварин. | 50 |
| 23 | Облаштування трьох мостових переходів. | 150 |
| 24 | Гравіювання та грейдерування вулиць м.Кіцмань, вул.Січових Стрільців, вул.Нагірна, вул.О.Поповича, вул.Шевченка, 57-86, вул.Павлюченка, вул.Л.Чайкіної | 30 |
| 25 | Інші витрати пов’язані з утриманням вулиць в належному стані (заміна ламп у світильниках вуличного освітлення, обрізка дерев вздовж доріг) | 50 |
| 26 | Будівництво насосної станції для постачання води по вул. Сторожинецькій та прилеглих до неї вулиць. | 200 |
| 27 | Встановлення міжповерхових вікон в будинку комунальної власності ВУЖКГ по вул. Незалежності 49. | 50 |
| 28 | Проведення благоустрою центральної частини міста, по вул. Незалежності, 50-52. | 50 |
| 29 | Капітальний ремонт тротуарного покриття по вул. Сторожинецькій. | 250 |
| 30 | Облаштування тротуарів вздовж вул. Центральної у с. Суховерхів. | 500 |
| 31 | Гравіювання та освітлення вулиць с. Суховерхів | 200 |
| 32 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шкільноїй, с.Суховерхів | 1250 |
| 33 | Облаштування тротуару по вул. Лисенка між Кіцманем і Суховерховом. | 400 |
| 34 | Проведення поточного ремонту доріг с.Суховерхів | 100 |
| 35 | Забезпечення освітлення вулиць с.Суховерхів | 100 |
| 36 | Гравіювання вулиць Н.Яремчука, Федьковича. в с.Давидівці | 70 |
| 37 | Завершення проведення освітлення вулиць села Давидівці. | 100 |
| 38 | Проведення ремонту мостика по вул. Федьковича с.Давидівці | 20 |
| 39 | Будівництво моста біля господарства Козьми Д.В по вул. Підгірна в с.Давидівці | 20 |
| 40 | Грейдерування дороги по вул. Підгірна (700м), гравіювання дороги(1250м), проведення освітлення вул. Підгірна (250м провода, встановлення ліхтарів) | 25 |
| 41 | Будівництво моста біля господарства Дерешкевич П.С. і Руснак З.С., будівництво моста біля господарства Матейчук Л.М. і Тодорович М.В. Грейдерування дороги (500м), гравіювання дороги (980м) | 20 |
| 42 | Гравіювання дороги по вул. Сонячна (580м) в с.Давидівці | 10 |
| 43 | Гравіювання дороги по вул. Молодіжна (600м) - Ямковий ремонт 5м*5м - Ямковий ремонт біля моста Ласюк Ю.М. 5м*5м с.Давидівці | 15 |
| 44 | Гравіювання дороги: від церкви до школи 400м. в с Давидівці | 25 |
| 45 | Придбання ламп вуличного освітлення | 50 |
| 46 | Огородження кладовища с.Суховерхів(110м. сітки та 55 шт. бетонних стовпів) | 35 |
| 47 | Ремонт та гравіювання доріг с.Давидівці: -вул. В.Івасюка-200м, вул.Лісова-1000м, вул.Буковинська-600м, вул.Шевченка-600м, вул.Підгірна-850м, вул.Сонячна-500м, вул.Зелена-350м, вул.Л.Українки | 30 |
| 48 | Ремонт вуличних мостів с.Давидівці: -вул. Л.Українки, вул. Шевченка, вул. Зелена, вул. В.Івасюка, вул. Буковинська. | 50 |
| 49 | Ремонт Поглиблення придорожніх канав довжиною 3500 метрів в с.Давидівці | 20 |
| 50 | Освітлення вулиць села Давидівці(орієнтовно 10 фонарів та 500 метрів дроту) | 35 |
| 51 | Облаштування перонів для зупинки поїзда на переїздах у Витилівці та Лашківка. | 70 |
| 52 | Встановлення пішохідного переходу біля церкви по вулиці Головній та світлофор по вимозі у Лашківському старостинському окрузі | 100 |
| 53 | Організація збору пет.пляшок у Лашківському старостинському окрузі (18 штук сіток) | 5 |
| 54 | Облаштування тротуару у с.Лашківка від церкви до переїзду по вул.Головній. | 150 |
| 55 | Освітлення Лашківського старостинського округу: -вул. Л.Українки, вул.Озерна-10 фонарів, 700метрів сіп; -вул. Січових Стрільців, вул. Шкільна-12фонарів, 700 метрів сіп; -вул. Травнева-2фонарі, 400 метрів сіп. | 40 |
| 56 | Гравіювання вулиць Лашківського старостинського округу: -вул. Зелена-70 тон; -вул.Л.Українки-50 тон; -вул.Львівська-20тон | 20 |
| 57 | Грейдерування та гравіювання вулиці Дорошенка та Сагайдачного в с.Суховерхів | 15 |
| 58 | Гравіювання вулиць Лашківського старостинського округу: -вул. Зелена-70 тон; -вул.Л.Українки-50 тон; -вул.Львівська-20тон. | 30 |
| 59 | Освітлення вулиць Лашківського старостинського округу: -вул. Л.Українки, вул.Озерна-10 фонарів, 700метрів сіп; -вул. Січових Стрільців, вул. Шкільна-12фонарів, 700 метрів сіп; -вул. Травнева-2фонарі, 400 метрів сіп. | 100 |
| 60 | Облаштування перонів для зупинки поїзда на переїздах у Витилівці та Лашківка. | 100 |
| 61 | Будівництво насосної станції для постачання води по вул. Лисенка м.Кіцмань та прилеглих вулиць. | 200 |
| 62 | Капітальний ремонт вулиць з гравійним покриттям населених пунктів Кіцманської ОТГ (Грейдерування, гравіювання, каткування, водовідведення ) | 30 |
| 63 | Асфальтування доріжки біля церкви по вулиці Чагор м.Кіцмань | 50 |
| 64 | Облаштування стоянки автотранспорту по вул.. Чагор м.Кіцмань | 70 |
| 65 | Облаштування тротуарів по вул..Лисенка м.Кіцмань | 400 |
| 66 | Гравіювання та освітлення вулиць м.Кіцмань Чагор, Пушкіна, Синюка, С.Стрільців, (горішній кут) | 20 |
| 67 | Проведення профілювання доріг житлового масиву К-3 | 12,5 |
| 68 | Заміна електротрансформатора на вул.. Чагор | 35 |
| 69 | Облаштування провулків 12 округу | 50 |
| 70 | Відновлення маршруту «Кіцмань-Давидівці» через с.Суховерхів в ранковий час (8:30 год). Через с.Давидівці та с.Суховерхів їдуть переповнені маршрутні автобуси, які часто не зупиняються, а мешканці не можуть вчасно добратися до місця роботи чи навчання. | 50 |
| 71 | Організація вуличного освітлення ділянок шляху, що з’єднують між собою населені пункти: вул.Лисенка м.Кіцмань в напрямку до с.Суховерхів (біля лісу) та від АЗС вул. Незалежності м.Кіцмань в напрямку по вул.Буковинська с.Суховерхів (до межі населеного пункту Суховерхів). | 200 |
| 72 | Організація освітлення вулиць в с.Суховерхів: вул.Дорошенка, вул.Українська. Необхідне придбання електричних опор та вуличної електропроводки. | 100 |
| 73 | Ремонт вуличного освітлення в с.Суховерхів: вул.Середня, вул.І.Миколайчука, вул.Сагайдачного. | 50 |
| 74 | Ремонт дорожнього покриття в с.Суховерхів по вул.Середня, вул.Українська, пров.Кривий (місток, труба), вул.І.Миколайчука, вул.Кармелюка, вул.Романка (в тому числі підсипання гравію біля будинковолодіння гр.Скутельника П. по вул.Романка). | 100 |
| 75 | Фінансування витрат, пов’язаних з виданням книги «Історія с.Суховерхів». Укладач - краєзнавець с.Суховерхів Остафійчук Ю.В. Орієнтовна сума складає | 100 |
| 76 | Закупівля шкільних дошок для Суховерхівського ЗЗСО І-ІІ ст. Закупівля ігрового обладнання для Суховерхівського ЗДО. | 10 |
| 77 | Закупівля та монтування спортивного обладнання для молоді в с.Суховерхів. | 100 |
| 78 | Організація будівництва дитячого майданчика та зони відпочинку в центральній частині с.Суховерхів. | 120 |
| 79 | Організація будівництва спортивного майданчика в с.Давидівці. | 400 |
| 80 | Закупівля стендів «Герої не вмирають» - 2 шт. (Кіцманська міська рада, Суховерхівський старостинський округ). | 20 |
| 81 | Створення комунальної робочої бригади чи введення посади електрика з метою обслуговування та ремонту вуличного освітлення, усунення несправностей з електроприладами в мережі освітніх та комунальних закладів. | 100 |
| 82 | Організація облаштування території та встановлення пам’ятника загиблому герою, учаснику АТО, Дарію Д.К. на кладовищі с.Суховерхів. | 30 |
| 83 | Перекриття даху ЗДО с. Шипинці | 350 |
| 84 | Облаштування тротуару по вул.. Л.Українки с. Шипинці протяжністю 1 км. | 450 |
| 85 | Заміна ліхтарів вуличного освітлення по вул.. І.Котляревського та Буковинській с. Шипинці. | 250 |
| 86 | Капітальний ремонт вул.. Героїв Майдану та провулку Героїв Майдану с. Шипинці. | 240 |
| 87 | Встановлення огорожі протяжністю 120 м на сільському кладовищі с. Шипинці. | 200 |
| 88 | Розробка детальних планів територій населених пунктів Кіцманської міської ОТГ | 100 |

Секретар міської ради                                  Чуприна П.М.